财政支出绩效评价报告

评价类型：  □实施过程评价 R完成结果评价

项目名称：  中国人民大学附属中学海口实验学校项目

项目单位：  海口市教育局

主管部门：  海口市教育局

评价时间：2024年3月25日至2024年4月25日

组织方式：□财政部门      ☑主管部门    □项目单位

评价机构：□中介机构     ☑专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市教育局

二〇二四年四月

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 海口市教育局 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 海口市教育局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王鹏 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 0898-68724603 |  |  |  |
| 地址 |  | 海南省海口市秀英区长滨路市政府第二办公区18号南楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570135 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 15900 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 15900 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 15900 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政预算 |  |  |  | 省财政预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政预算 |  |  |  | 市县财政预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方债券资金 |  | 15900 |  | 地方债券资金 |  |  |  | 15900 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 投入 | 30 |  | 项目立项 |  | 10 |  | 立项依据充分性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 绩效目标 |  | 10 |  | 绩效目标合理性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 5 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金投入 |  | 10 |  | 预算编制科学性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 过程 | 25 |  | 资金管理 |  | 15 |  | 资金到位率 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  | 管理制度健全性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 产出 | 30 |  | 产出数量 |  | 10 |  | 实际完成率 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 产出时效 |  | 10 |  | 完成及时率 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 产出质量 |  | 10 |  | 质量达标率 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 效果 | 15 |  | 项目效益 |  | 15 |  | 社会效益 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价等级设置为优、良、中、差四级：90（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

海口市教育局

中国人民大学附属中学海口实验学校项目

绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）基本情况

- 为了解决海口市学位紧张问题，海口市政府决定出资新建中国人民大学附属中学海口实验学校，本项目于2021年1月14日取得项目建议书批复，由海口国家高新区发展控股有限公司负责学校建设期间的管理工作。项目建成后，委托中国人民大学附属中学托管，共享中国人民大学附属中学所有教育资源，教育管理方法同步，整体综合联动的操作模式，实现办学目标。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容

- 该项目拟建设一座初、高中制学校。项目拟建总建筑面积 129990平方米，其中地上建筑面积122565.85平方米，地下建筑面积7424.15平方米，主要包括1栋5层初中部教学用房，1栋5层高中部教学用房，1栋5层图书馆+报告厅，3栋9层学生宿舍，1栋10层教师周转房，1栋3层学生食堂，1栋地上2 层地下1层礼堂，1栋地上2层地下1层艺术楼，1栋地上2层地下1层体育馆，和连廊、看台、门房、开闭所、垃圾站以及室外运动场地、室外道路及铺装、生态停车场、室外景 观绿化、围墙、室外电气、室外给排水、室外消防等配套工程。

- （三）项目绩效目标

- 完成中国人民大学附属中学海口实验学校项目12栋单体全部主体结构、装饰装修、机电安装施工工作，并移交开学使用。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：2023年中国人民大学附属中学海口实验学校项项目列入部门预算经费为15900万元，2023年实际支付15900万元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2023年中国人民大学附属中学海口实验学校项项目资金15900万元列入2023年财政预算，2023年已完成支付15900万元。预算情况如下：2023年度中国人民大学附属中学海口实验学校项项目部门预算，预算金额为15900万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：2023年中国人民大学附属中学海口实验学校项项目列入财政预算经费为15900万元，实际支付15900万元。

（四）项目资金管理情况：2023年度中国人民大学附属中学海口实验学校项项目由项目业主组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 2021年12月3日，海口国家高新区发展控股有限公司对中国人民大学附属中学海口实验学校项目进行公开招标，并最终确定中国建筑一局（集团）有限公司为本项目的施工单位，中标价为839350751.20元。并于2021年12月13日与中国建筑一局（集团）有限公司完成施工合同签订工作，项目于2021年12月开工，2023年6月完成竣工验收工作并移交开学使用。

- （二）项目管理情况分析

- 项目工期紧、任务重，海口市教育局为保证项目能加快推进，克服各种困难，与各相关部门紧密配合，积极落实解决工地存在问题，协调各单位为施工方排忧解难。确保了项目在规定时间内如期实现年度建设工作任务目标。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

- 将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的决策、过程、产出和效果等方面进行量化、具体分析。

1.项目的决策分析(30分)。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（30） | 项目立项（10） | 立项依据充分性（5） | 5 |
|  |  | 立项程序规范性（5） | 5 |
|  | 绩效目标（10） | 绩效目标合理性（5） | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性（5） | 2 |
|  | 资金投入（10） | 预算编制科学性（5） | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5） | 5 |
| 合计 |  |  | 27 |

（1）立项依据充分性（5分）

为了解决海口市学位紧张问题，2021年8月受市发改委委托，由海口国家高新区发展控股有限公司作为中国人民大学附属中学海口实验学校项目业主单位，负责在学校建设期间的管理工作，项目资金由海口市政府投资。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

评价：立项依据充分，该指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）

项目申请、设立过程是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事已经过必要的可行性研究、集体决策。

评价：立项程序规范，该指标得5分。

（3）绩效目标合理性（5分）

根据资金下达文件以及资金管理办法，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需。

评价：实施单位设定目标细化、可量化，该指标得5分。

（4）绩效指标明确性（5分）

项目绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标，部分具体的绩效指标的设定没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应。

评价：绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，该指标得2分。

（5）预算编制科学性（5分）

该项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

评价：预算编制科学有效，该指标得5分。

（6）资金分配合理性（5分）

中国人民大学附属中学海口实验学校项目为2023年度安排预算资金为15900万元。截止至目前已安排落实政府投资资金合计15900万元。项目所需资金来源于地方债券资金，全部通过财政国库集中支付系统到位。

评价：市教育局财政分配资金专款专用、分配科学、合理。该指标得5分。

2.过程（25分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （25） | 资金管理（15） | 资金到位率（5） | 5 |
|  |  | 预算执行率（5） | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5） | 5 |
|  | 组织实施（10） | 管理制度健全性（5） | 5 |
|  |  | 制度有效性（5） | 5 |
| 合计 |  |  | 25 |

（1）资金到位率（5分）

中国人民大学附属中学海口实验学校项目2023年度安排预算资金为15900万元。截止至目前已安排落实政府投资资金合计15900万元。

评价：项目所需资金来源于市级预算资金，全部通过财政国库集中支付系统到位，该指标得5分。

（2）预算执行率（5分）

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。根据上报资金使用情况、资金文件以及可执行指标情况表显示，计划成本15900万元，实际成本15900万元。

预算执行率=（15900/15900）×100%

=100%

得分=0分

评价：项目支出进展略为滞后；该指标得0分。

（3）资金使用合规性（5分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过上会决策，符合项目预算批复或合同规定的用途。

评价：未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金管理合规；该指标得5分。

（4）管理制度健全性（5分）

项目根据《海口市政府投资项目管理规定》进行实施。

评价：市教育局严格执行海口市政府投资项目管理规定等相关项目管理办法和制度，明确了各部门职责分工并得到严格执行。该指标得5分。

（5）制度执行有效性（5分）

该项目遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

评价：基本遵守相关法律法规和业务管理规定，该指标得5分。

3.产出（30分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出（30） | 产出数量（10） | 实际完成率（10） | 10 |
|  | 产出时效（10） | 完成及时率（10） | 10 |
|  | 产出质量（10） | 质量达标率（10） | 10 |
| 合计 |  |  | 30 |

（1）实际完成率（10分）

完成中国人民大学附属中学海口实验学校项目竣工验收工作。

评价：2023年6月30日完成竣工验收工作，该指标得10分。

（2）完成及时率（10分）

项目于2021年12月16日开始施工，于2023年6月30日前完成竣工验收工作。

评价：该项目在当年度内完成，完成及时率100%，得10分。

（3）质量达标率（10分）

项目于2021年12月16日开始施工，于2023年6月30日前完成竣工验收工作。

评价：该项目通过验收，质量达标率100%，得10分。

4.效果（15分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效果（15） | 项目效益（15） | 社会效益（5） | 5 |
|  |  | 可持续影响（5） | 5 |
|  |  | 满意度（5） | 5 |
| 合计 |  |  | 15 |

（1）社会效益（5分）

中国人民大学附属中学海口实验学校建设完成之后，将为海口市常住居民子女提供更加优质的教育，适应了当地适龄学生的教育需要。

评价：效果明显，该指标得5分。

（2）可持续影响（5分）

本项目的实施直接为海口地区提供4050个学位，为海口市的优秀人才子女提供基础教育保障，解决他们的后顾之忧，使得他们安心就业、留在海口，助力于海口的发展。且将优化海口市秀英区西海岸南片区中学布局，增加义务教育阶段学位，解决秀英区西海岸南片区中学学位紧张问题，缓解学生就学压力，进一步提高海口市基础教育水平。

本项目的实施具有较好的社会效益，具体体现在：多方位推动社会经济发展，为海南未来发展提供人才储备和智力支持，提高海口市基础教育水平。本项目的建设可以改善现有义务教育基础条件的问题，能够保障青少年均能就近接受高质量的义务教育，推进公共服务设施建设，完善我市学前教育及义务教育布置，缓解该区域招生压力。是一项为民、惠民、利民的工程。

评价：满足人民日益增长的对教育资源的需求，该指标得5分。

（3）满意度（5分）

本次满意度调查收集了项目上报的资金说明情况表以及社会媒体的报道。

评价：受益群众关注度高，整体满意度较高，该指标得5分。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 本次项目绩效评价综合得分92分，评价等级为“优”。

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 30 | 27 | 90.00% |
| 过程 | 25 | 25 | 100.00% |
| 产出 | 30 | 30 | 100.00% |
| 效果 | 15 | 15 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 97 | 97% |

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

1.强化领导健全工作机制。

市教育局高度重视，成立了领导小组，协调项目实施过程中遇到的各种问题。在上级领导的关心支持下，海口市的教育工作形成了政府重视、教育行政部门统一管理、相关部门密切配合、学校认真实施的良好局面。

2.强化项目资金管理

项目资金实行分账核算、专款专用。资金拨付按照财政国库管理制定有关规定执行，杜绝挤占、挪用、克扣、截留、套取专款的现象，保证按项目进度拨款，不拖欠款项。

3.对基建类项目严格按照规定管理，规范项目运作严格遵循基本建设程序，按照可研、规划、立项、地勘、设计、招标、报建、签订合同、施工、质量与监理、工程验收、结算审计、工程资料备案等过程组织项目实施。

（二）存在的问题

项目绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标，部分具体的绩效指标的设定没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

- （三）建议

要强化绩效意识，明确主体责任，加强绩效目标设定的规范性、完整性，主管部门和财政部门要加大对绩效目标的审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，不符合相关要求的，不得进入下一步预算编审流程。

2024年4月25日

| 项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 （30） | 项目 立项 （10） | 立项依据充分性（5） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策 、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规 、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央 、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①全部符合，得满分； ②符合其中3项得4分； ③符合其中2项得2分； ④只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性（5） | 项目申请、设立过程是否符合相 关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件 、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究 、专家论证 、风险评估 、绩效评估 、集体决策。 | ①全部符合，得满分； ②符合其中1项得2分； ③只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 5 |
|  | 项目 目标 （10） | 绩效目标合理性（5） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①全部符合，得满分； ②符合其中3项得4分； ③符合其中2项得2分； ④只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性（5） | 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰 、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①全部符合，得满分； ②符合其中1项得2分； ③只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 2 |
|  | 资金 投入 （10） | 预算编制科学性（3） | 项目预算编制是否经过科学论 证 、有明确标准， 资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和 考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①全部符合，得满分； ②符合其中2项得2分； ③只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 3 |
|  |  | 偿债资金来源可靠（3） | 项目偿债资金来源是否可靠，是否能在后续年度足额偿还债券资金本息。 | 评价要点： ①偿债资金来源是否充分； ②偿债资金分配额度是否合理，与项目业主单位或地方实际是否相适应。 | ①全部符合，得满分； ②符合其中1项得2分； ③只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性（4） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是 否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性 情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①全部符合，得满分； ②符合其中2项得2分； ③只符合其中1项或全部不符合得0分。 | 4 |
| 过 程 （25） | 资金 管理 （15） | 资金到位率（5） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | ①预算年度或项目期内资金到位率100%，得满分； ②以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金： 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。 | 按照合同或项目进度要求截至规定时点100%支付项目资金的，得满分；以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 前4项评价要点每项分值1分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。如果存在第5评价要点情况的，此项分值扣完。 | 5 |
|  | 组织实施 （10） | 管理制度健全性（5） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关资料进行评价。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性（5） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 每项评价要点分值1分，依据现场核实基础资料情况进行评价。 | 5 |
| 产 出 （30） | 产出数量（10） | 实际完成率（10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 预算年度或项目期内实际完成率为100%的，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣1分；实际完成率不足50%的，本项得分为0。 | 10 |
|  | 产出时效（10） | 完成及时率（10） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 完成及时率》0的，得满分；完成及时率〈0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 完成时间以月计。 | 10 |
|  | 产出质量（10） | 质量达标率（10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率为100%的，得满分；每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。 | 10 |
| 效益（15） | 项目 效益 （15） | 社会效益（5） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 明显改善得4分；不改善或恶化，不得分。 | 5 |
|  |  | 可持续影响（5） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 影响程度明显得4分；无影响不得分。 | 5 |
|  |  | 满意度（5） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度调查表发放30份，满意度达到90%以上的得满分，每低10%扣1分，直至扣完本项分值。 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 97 |