海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位海南华侨中学的项目改善普通高中学校办学条件补助资金属于部门项目，主管部门为海口市教育局。

项目负责人为：王亚顺

联系电话：66702392

项目概述如下：改善普通高中学校办学条件补助资金项目为省级补助，主要用于海南华侨中学多功能教学综合楼和远航楼建设工程。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：省级改善普通高中办学条件补助

2025年年度目标是省级改善普通高中办学条件补助

当年年度目标完成情况：省级改善普通高中办学条件补助基本完成

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

学校依据“三重一大”的制度安排，根据往年学校的开支情况，总务处提出年度预算初稿，经学校党委会充分讨论，发挥民主，群策群力，主要用于海南华侨中学多功能教学综合楼和远航楼建设工程。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数29606184.41元，资金总额-全年预算数16816184.41元，

财政资金-年初预算数29606184.41元财政资金-全年预算数16816184.41元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2509117.32元，资金总额-执行率14.92%元

其中：

财政资金-全年执行数2509117.32元，财政资金-执行率14.92%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

- （四）项目资金管理情况 （包括管理制度、办法的制订及执行情况）

- 为加强对项目的监督管理，确保工程资金专款专用，实时监督管理项目资金调度、使用情况并及时反馈相关信息，同时为项目建设管理单位提供便捷、有效的银行服务，进一步提高资金使用效率。经代管单位、银行、施工单位签订《项目资金监管协议》，设立资金监管账户，有效的达到项目资金管控目标。

2025年资金总额年初预算数29606184.41元，资金总额全年预算数16816184.41元，财政资金年初预算数29606184.41元，财政资金全年预算数16816184.41元，专户资金年初预算数0元，专户资金全年预算数0元，单位资金年初预算数0元，单位资金全年预算数0元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

改善普通高中学校办学条件补助资金项目的招投标严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》《海南省工程建设项目招标事项核准办法》（琼发改规[2020]4 号），核准该项目的施工采用公开招标方式、招标组织形式均为委托招标、招标范围均为全部招标。勘察、设计、监理按照《海南省工程建设项目招标事项核准办法》（琼发改规[2020]4 号）第八条“政府投资项目依法不招标的，按照政府采购相关规定执行或由采购人按照相关预算支出管理规定和本单位内部控制采购规程组织实施”的规定开展。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

- 项目严格按照海口市龙华区建设工程质量安全监督站的监督要求，对标该站下发的《房屋建筑工程质量安全监督工作方案》开展工作，积极参与项目日常工地例会，按时参加各项分布、分项验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目成本（预算）控制情况

本项目预算资金1681.62万元，于当年支出250.91万元,完成率为14.92%。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关规定安排资金支出。

2、项目成本（预算）节约情况

学校本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，根据工程进度及时完成资金支付，保证资金利用率的最大化。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按时按质按量实现预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目的实施完成，对工程的后续进度按时完成提供了保障，为学校教育教学提供安全保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 本项目无存在绩效目标未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据签订的施工合同约定，按时、按质、按量完工并投入使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

按图施工，加强现场安全文明施工管理，日常监督相关人员到场履职；项目的整体投资管控严格按签订的施工合同履行，按形象进度节点拨付项目资金。